软件杯 A3

智学引擎系统开发说明书

MySQL + Milvus + 知识图谱 + 公共 KG 对齐方案

版本：v1.1

生成日期：2026-06-22

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求基线 | 软件杯A3_智学引擎_需求规格说明书_v1.2_用户系统版.docx |
| 覆盖矩阵 | 软件杯A3_智学引擎_比赛要求覆盖矩阵_v1.1.xlsx |
| 技术修订 | 将 v1.0 中 PostgreSQL/pgvector 方案调整为 MySQL + Milvus；补充知识图谱与 public_kg_alignment_paper.pdf 的 PG-Align 类技术方案。 |
| 架构口径 | 本文中的总体架构指系统逻辑架构；另给出数据架构、算法架构和部署拓扑，避免混用。 |

# 目录

1 文档概述

2 本机环境与技术选型

3 架构视图说明

4 系统总体逻辑架构

5 知识图谱与公共 KG 对齐算法设计

6 数据与存储架构

7 模块划分与工程目录

8 前端设计

9 后端与 Agent 编排设计

10 接口设计

11 安全可信与合规设计

12 部署与运维设计

13 测试与质量保障

14 开发计划与风险

附录 A 配置项清单

# 1 文档概述

本文档用于指导智学引擎系统的设计、编码、测试和部署。v1.1 在 v1.0 基础上重新校准技术选型和架构口径：数据库采用 MySQL，向量数据库采用 Milvus，知识图谱作为核心数据结构纳入系统设计，并参考 public_kg_alignment_paper.pdf 的公共知识图谱对齐思路实现学习者知识图谱构建和缺失前置知识识别。

## 1.1 设计原则

以需求基线为准，所有技术模块必须能追溯到已确认的 UC、FR、NFR 和验收场景。

以本机可部署为前提，不假设本机已经安装 MySQL、Milvus、Redis 等服务，通过 Docker Compose 提供一致运行环境。

以知识图谱为核心组织课程概念、前置关系、学生掌握状态和学习路径。

以 Milvus 支撑语义检索、概念召回和 RAG 检索，不把向量能力挤压到关系数据库中。

以 MySQL 保存业务数据、图谱节点边、任务记录和合规清单，便于团队理解、备份和部署。

以 PG-Align 类算法将公共课程 KG 和学习者个人 KG 对齐，识别缺失前置知识并驱动个性化资源生成。

# 2 本机环境与技术选型

## 2.1 本机环境检查结论

| 项目 | 检查结论 | 设计影响 |
| --- | --- | --- |
| Docker | 本机存在 Docker 命令，但 Docker Desktop Service 当前为 Stopped。 | 项目应提供 Docker Compose；运行前需启动 Docker Desktop。 |
| Node.js | 本机存在 Node.js，可用于前端开发。 | 前端采用 Vue 3 + Vite，能直接开发和构建。 |
| Python | 本机存在 Python，可用于后端、Agent 和文档工具。 | 后端采用 FastAPI，Agent 算法可用 Python 实现。 |
| MySQL | 未发现本机 MySQL 命令或服务。 | 不依赖本机预装，使用 Docker Compose 启动 MySQL。 |
| Milvus | 未发现本机 Milvus 服务。 | 使用 Milvus Standalone Docker 服务，包含 etcd/MinIO 依赖。 |
| PostgreSQL | 未发现本机 PostgreSQL 命令或服务。 | v1.0 选择 PostgreSQL/pgvector 不比 MySQL/Milvus 更贴合本机。 |

## 2.2 MySQL、Milvus 选择说明

| 问题 | 结论 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 为什么不沿用 PostgreSQL/pgvector | v1.1 不沿用。 | v1.0 主要出于简化部署考虑；但本机并没有 PostgreSQL，且赛题包含 RAG、多模态资源和知识图谱，对向量检索独立扩展更有价值。 |
| 为什么选 MySQL | 作为关系业务库。 | MySQL 8 在教学项目和团队协作中更常见，适合保存用户、画像、资源、任务、审核、合规和图谱节点边；通过 Docker 可稳定复现。 |
| 为什么选 Milvus | 作为向量数据库。 | Milvus 更适合大规模文本块、资源、题目、概念描述和多模态素材 embedding 检索，便于后续扩展混合检索和向量召回。 |
| 是否需要 Neo4j | P0 不强制。 | 本系统知识图谱可以先用 MySQL 节点表和边表实现；如果后续需要复杂图算法，可同步到 Neo4j 作为增强模块。 |
| 是否符合本机状况 | 符合可复现原则。 | 当前本机没有运行数据库服务，因此不应绑定某个已安装服务；以 Docker Compose 固化依赖更可靠。 |

# 3 架构视图说明

为避免“架构”概念混用，本文将架构拆成四个视图：系统总体逻辑架构、数据与知识图谱架构、算法架构、部署拓扑。后续开发文档和汇报材料应保持这四个口径一致。

| 架构视图 | 回答的问题 | 本文位置 |
| --- | --- | --- |
| 系统总体逻辑架构 | 系统有哪些层、模块和主要依赖。 | 第 4 章 |
| 数据与知识图谱架构 | MySQL、Milvus、Redis、MinIO 和 KG 数据如何组织。 | 第 6 章 |
| 算法架构 | 如何参考公共 KG 对齐论文完成个人知识图谱构建和缺失前置知识识别。 | 第 5 章 |
| 部署拓扑 | 本机和初赛环境如何启动服务。 | 第 12 章 |

# 4 系统总体逻辑架构

系统总体逻辑架构描述的是产品和服务层面的组件关系，不等同于物理部署图。它用于说明前端、后端、Agent、数据服务和外部模型之间如何协作。

图 1 系统总体逻辑架构

| 层次 | 职责 | 主要组件 |
| --- | --- | --- |
| 用户交互层 | 提供学生、教师和管理员操作入口。 | 学生端、教师端、资源卡片、系统管理端。 |
| 应用服务层 | 处理业务 API、权限、画像、资源、路径、监控和知识库管理。 | FastAPI、Service、Repository、SSE。 |
| 智能体与算法层 | 执行画像、KG 对齐、检索、规划、生成、审核和评估。 | Agent Orchestrator、KGAlignmentAgent、RetrieverAgent、GeneratorAgent。 |
| 数据基础设施层 | 保存业务数据、图谱、向量索引、缓存、文件资源和日志。 | MySQL、Milvus、Redis、MinIO、课程公共 KG。 |

# 5 知识图谱与公共 KG 对齐算法设计

## 5.1 论文技术方案吸收范围

public_kg_alignment_paper.pdf 的核心思想可归纳为：先构建公共课程知识图谱 Gc=(C,Rc)，其中 C 为课程概念，Rc 为概念前置关系；再为学习者维护个人学习图谱 Gu=(V,E,M)，其中 V 是学习者笔记、练习、资源或知识状态节点，E 是个人图谱中的关系，M 是个人节点到公共概念的映射。系统通过文本相似度或向量召回完成概念对齐，再利用公共 KG 的前置边推断个人图谱中的缺失前置关系和待补知识点。

该论文思路属于系统开发说明书中的算法架构和知识图谱设计内容，应在本阶段纳入，而不是等到编码后再补。

图 2 公共知识图谱对齐与学习路径生成方案

## 5.2 核心算法流程

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共 KG 构建 | 课程大纲、章节、教材摘要、实验和题库。 | 抽取概念 C，人工或半自动维护前置边 Rc。 | course_concepts、concept_prerequisites。 |
| 学习证据采集 | 学生画像、练习结果、问答、资源学习记录。 | 生成学习证据节点 V，并记录掌握度、错因和时间。 | learner_concept_states、practice_submissions。 |
| 概念候选召回 | 学习证据文本或错因描述。 | 用 Milvus 检索相似课程概念，返回 top-k 候选。 | 候选概念集合。 |
| KG 对齐 | 候选概念、公共 KG、学习者 KG。 | 综合向量相似度、关键词、章节上下文和前置关系约束选择最优概念。 | 个人节点到公共概念的映射 M。 |
| 缺失前置知识识别 | 已对齐概念 cnew 和公共前置边 Rc。 | 查找 cnew 的直接或 k-hop 前置概念，若学习者图谱中没有掌握记录，则标记为缺失。 | missing_prerequisites。 |
| 路径与资源生成 | 缺失前置知识、学习目标和画像。 | 按先修顺序生成补救路径和资源卡片。 | learning_paths、resources。 |

## 5.3 与系统需求的关系

FR-004/FR-005：课程知识库和知识图谱由公共 KG 支撑。

FR-006：Milvus 向量召回用于 RAG 检索和概念候选召回。

FR-012/FR-013：缺失前置知识识别直接驱动学习路径和学习效果评估。

FR-009/NFR-007：公共 KG 前置关系和引用来源降低生成内容幻觉风险。

UC-03/UC-06：学习者 KG 的掌握状态和缺口用于路径调整和学习报告。

# 6 数据与存储架构

图 3 数据与知识图谱架构

## 6.1 存储职责划分

| 组件 | 保存内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 8 | 用户、画像、资源、路径、任务、审核、合规清单、公共 KG 节点边、学习者 KG 节点边。 | 主业务库和图谱结构库。 |
| Milvus | 课程知识片段、概念描述、题目、资源、学习证据、多模态素材描述的向量。 | 语义召回和 RAG 检索。 |
| Redis | 任务状态、SSE 消息、缓存、限流、短期队列。 | 保证长任务可追踪。 |
| MinIO | 上传文件、生成图片、视频、关键帧、导图和附件。 | 对象存储。 |
| 可选 Neo4j | 复杂图查询或图算法实验。 | 非 P0，后续增强。 |

## 6.2 核心 MySQL 表

| 表名 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id、username、role、status、created_at | 用户和角色。 |
| learning_profiles | id、user_id、version、profile_json、confirmed_at | 学习画像。 |
| course_concepts | id、course_id、name、description、chapter、difficulty | 公共课程 KG 概念节点。 |
| concept_prerequisites | id、course_id、source_concept_id、target_concept_id、relation_type、confidence | 公共课程 KG 前置边。 |
| knowledge_chunks | id、course_id、concept_id、content、source_id、milvus_id | 知识库分块和向量 ID。 |
| learner_concept_states | id、user_id、concept_id、mastery、evidence_type、updated_at | 学习者对公共概念的掌握状态。 |
| learner_graph_edges | id、user_id、source_node_id、target_node_id、edge_type、confidence | 学习者个人 KG 关系。 |
| missing_prerequisites | id、user_id、target_concept_id、missing_concept_id、reason、status | 缺失前置知识识别结果。 |
| resources | id、user_id、type、title、content、status、citations_json | 资源卡片。 |
| agent_runs | id、task_id、user_id、task_type、status、started_at、finished_at | Agent 任务记录。 |
| agent_logs | id、run_id、agent_name、input_summary、output_summary、status、latency_ms | Agent 节点日志。 |
| compliance_records | id、category、name、source、license、purpose、review_status | 合规记录。 |

## 6.3 Milvus Collection 设计

| Collection | 向量来源 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| kg_concept_vectors | 课程概念名称、定义、章节上下文。 | concept_id、course_id、chapter、embedding、text_hash。 |
| knowledge_chunk_vectors | 知识库分块文本。 | chunk_id、concept_id、source_id、embedding、metadata。 |
| resource_vectors | 生成资源标题、摘要和适配理由。 | resource_id、type、user_id、embedding、metadata。 |
| learner_evidence_vectors | 练习错因、问答、笔记、反馈。 | evidence_id、user_id、concept_id、embedding、metadata。 |

# 7 模块划分与工程目录

| 模块 | 职责 | 关键目录 |
| --- | --- | --- |
| 前端模块 | 学生端、教师端、管理端、资源卡片、SSE 状态。 | frontend/src/pages、components、stores、api |
| 业务服务模块 | 画像、资源、路径、练习、审核、合规。 | backend/app/services |
| KG 模块 | 公共课程 KG、学习者 KG、PG-Align 类对齐、缺失前置知识识别。 | backend/app/kg |
| 向量检索模块 | Milvus collection 管理、embedding 写入、top-k 召回。 | backend/app/vector |
| Agent 模块 | Agent Contract、编排器、模型网关、节点日志。 | backend/app/agents |
| 数据模块 | MySQL ORM、迁移、Repository。 | backend/app/models、repositories、alembic |
| 部署模块 | Docker Compose、Nginx、环境变量模板。 | deploy/ |
| 测试模块 | 单元、接口、E2E、RAG/KG 评测。 | tests/ |

## 7.1 推荐工程目录

| 路径 | 用途 |
| --- | --- |
| backend/app/kg/public_graph.py | 公共课程 KG 构建、导入、前置边维护。 |
| backend/app/kg/learner_graph.py | 学习者个人 KG、掌握状态和缺失前置知识。 |
| backend/app/kg/alignment.py | 参考 PG-Align 的概念对齐和前置边投影算法。 |
| backend/app/vector/milvus_client.py | Milvus 连接、collection 初始化、向量写入和检索。 |
| backend/app/agents/kg_alignment_agent.py | KG 对齐 Agent。 |
| backend/app/agents/retriever_agent.py | RAG 检索 Agent。 |
| backend/app/services/path_service.py | 基于缺失前置知识生成学习路径。 |
| data/knowledge/software_engineering/ | 《软件工程》课程知识库素材。 |
| deploy/docker-compose.yml | MySQL、Milvus、Redis、MinIO、后端、前端启动配置。 |

# 8 前端设计

| 页面 | 新增 KG/向量能力呈现 |
| --- | --- |
| 资源中心 | 展示资源适配理由、引用来源和对应知识图谱概念。 |
| 学习路径 | 展示缺失前置知识、补救顺序、已掌握/未掌握节点。 |
| 知识图谱页 | 展示公共课程 KG、个人学习 KG、前置关系和薄弱节点。 |
| 画像对话 | 将学生输入映射到课程概念和学习目标。 |
| 辅导问答 | 展示 Milvus 检索片段、引用和拒答原因。 |
| 教师知识库管理 | 维护概念、前置边、素材来源和向量化状态。 |

# 9 后端与 Agent 编排设计

## 9.1 Agent 列表

| Agent | 职责 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| ProfileAgent | 抽取画像并形成学习证据。 | LearningProfile、learner_evidence_vectors。 |
| KGAlignmentAgent | 将学习证据对齐到公共课程概念。 | concept_id、alignment_score、missing_prerequisites。 |
| RetrieverAgent | 调用 Milvus 和 MySQL 进行混合检索。 | citations、knowledge_chunks、concept_context。 |
| PlannerAgent | 根据缺失前置知识规划路径和资源。 | LearningPath、resource_plan。 |
| GeneratorAgent | 生成讲义、题目、导图、代码案例、视频/动画素材。 | Resource draft、asset list。 |
| AuditAgent | 审核引用、事实、安全和画像适配。 | AuditReport、risk_level。 |
| PathAgent | 根据练习结果更新掌握度和路径。 | learner_concept_states、path adjustment。 |

## 9.2 KGAlignmentAgent 伪流程

| 步骤 | 处理 |
| --- | --- |
| 1 | 接收学习证据文本 x，例如错因描述、问答问题、笔记或资源反馈。 |
| 2 | 调用 embedding 模型生成向量，并在 Milvus 的 kg_concept_vectors 中召回 top-k 概念。 |
| 3 | 结合章节、关键词、画像目标和公共 KG 前置关系，对候选概念重新排序，得到 cnew。 |
| 4 | 查询 concept_prerequisites 中 cnew 的直接前置概念和必要 k-hop 前置概念。 |
| 5 | 查询 learner_concept_states，若前置概念未掌握或无证据，则写入 missing_prerequisites。 |
| 6 | 将缺失前置知识交给 PlannerAgent，生成补救路径和资源卡片。 |

# 10 接口设计

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/kg/concepts | GET/POST | 查询或维护公共课程概念。 |
| /api/kg/prerequisites | GET/POST | 查询或维护概念前置关系。 |
| /api/kg/learner/{user_id} | GET | 查询学习者个人 KG 和掌握状态。 |
| /api/kg/align | POST | 触发学习证据到公共 KG 的对齐。 |
| /api/kg/missing-prerequisites | GET | 查询缺失前置知识。 |
| /api/vector/search | POST | Milvus 向量检索调试接口。 |
| /api/knowledge/import | POST | 导入课程知识库并写入 MySQL + Milvus。 |
| /api/resources/generate | POST | 基于画像、KG 缺口和 RAG 创建资源生成任务。 |
| /api/tasks/{id}/events | GET | SSE 任务状态和流式输出。 |

# 11 安全可信与合规设计

向量检索结果不能直接作为事实输出，必须带回 MySQL 中的知识库来源和引用。

公共 KG 的前置关系需要教师审核或可追溯来源，不能完全由模型自动写入正式表。

KGAlignmentAgent 输出必须记录 alignment_score、候选概念和选择理由，便于审核。

Milvus collection 中不保存敏感原文，只保存向量、业务 ID 和必要 metadata。

AI 工具、模型服务、课程资料和开源依赖均写入 compliance_records。

# 12 部署与运维设计

图 4 本机与初赛部署拓扑

## 12.1 Docker Compose 服务

| 服务 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| frontend | Vue 前端构建和静态资源。 | Nginx 托管。 |
| backend | FastAPI API 服务。 | 连接 MySQL、Milvus、Redis、MinIO。 |
| worker | Agent、知识库导入、向量化和资源生成任务。 | 可水平扩展。 |
| mysql | 业务数据和 KG 结构存储。 | 需持久化 volume。 |
| milvus | 向量数据库。 | Standalone 模式。 |
| etcd | Milvus 元数据依赖。 | Milvus 组件。 |
| minio | 对象存储和 Milvus 文件依赖。 | 同时保存生成资源附件。 |
| redis | 任务状态、缓存、限流和队列。 | SSE 状态来源。 |

## 12.2 环境变量

| 变量 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| MYSQL_DSN | MySQL 连接串。 | mysql+pymysql://rjb:pass@mysql:3306/rjb |
| MILVUS_HOST | Milvus 主机。 | milvus |
| MILVUS_PORT | Milvus 端口。 | 19530 |
| REDIS_URL | Redis 连接串。 | redis://redis:6379/0 |
| MINIO_ENDPOINT | 对象存储地址。 | http://minio:9000 |
| MODEL_PROVIDER | 模型服务提供方。 | spark |
| KG_ALIGNMENT_TOP_K | 概念候选召回数量。 | 8 |
| KG_PREREQ_HOPS | 前置知识搜索跳数。 | 2 |

# 13 测试与质量保障

| 测试项 | 重点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 表结构测试 | 迁移、索引、外键和基础 CRUD。 | 迁移可重复执行，关键表可读写。 |
| Milvus 检索测试 | collection 初始化、向量写入、top-k 召回。 | 给定概念描述能召回正确概念。 |
| 公共 KG 测试 | 概念节点、前置边、章节映射。 | 课程核心概念和前置关系完整。 |
| KG 对齐测试 | 学习证据到概念映射。 | 固定样例 alignment_top1 准确率达到验收阈值。 |
| 缺失前置知识测试 | 根据公共 KG 推断待补知识点。 | 能输出缺失概念和理由。 |
| RAG 可信测试 | 引用来源和无依据拒答。 | 资源和问答引用覆盖率达标。 |
| 端到端测试 | 画像、KG 对齐、资源、路径、报告。 | 关键用户流程可完成。 |

# 14 开发计划与风险

| 阶段 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 基础工程 | 前后端、Docker Compose、MySQL、Redis、MinIO 启动。 | 可运行工程骨架。 |
| M2 Milvus 与知识库 | Milvus collection、知识库导入、向量化和检索。 | 知识库导入工具和检索接口。 |
| M3 公共 KG | 课程概念、前置边、章节题目实验映射。 | 公共课程 KG 管理页面和表结构。 |
| M4 KG 对齐 | 实现 KGAlignmentAgent 和缺失前置知识识别。 | PG-Align 类算法模块和评测集。 |
| M5 资源与路径 | 基于 KG 缺口生成资源和路径。 | 资源卡片、路径页、学习报告。 |
| M6 稳定交付 | 测试说明、部署说明、合规清单和提交包。 | 正式交付材料。 |

## 14.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Milvus 运行资源较高 | 本机启动慢或失败。 | 提供 Docker Compose 最小配置；必要时开发环境可临时切换轻量向量库，但正式方案仍以 Milvus 为准。 |
| 公共 KG 前置边质量不足 | 缺失前置知识判断不准。 | 教师审核、固定评测集、版本化维护。 |
| KG 对齐误匹配 | 路径推荐错误。 | 向量相似度 + 章节上下文 + 前置关系联合排序，并保留候选和置信度。 |
| 模型生成内容幻觉 | 误导学习。 | RAG 引用、KG 约束、AuditAgent、无依据拒答。 |
| Docker 未启动 | 本机无法运行服务。 | README 和部署说明中明确启动 Docker Desktop。 |

# 附录 A 配置项清单

| 配置项 | 默认建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| kg_alignment.top_k | 8 | Milvus 概念候选召回数量。 |
| kg_alignment.min_score | 0.55 | 最低对齐置信度。 |
| kg.prerequisite_hops | 2 | 缺失前置知识搜索深度。 |
| milvus.collection.concepts | kg_concept_vectors | 公共概念向量集合。 |
| milvus.collection.chunks | knowledge_chunk_vectors | 知识片段向量集合。 |
| rag.top_k | 8 | RAG 检索片段数量。 |
| agent.max_retries | 2 | Agent 最大重试次数。 |
| task.progress_interval_seconds | 3 | 任务进度推送间隔。 |